| Tareas | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Hito 5 | Hito 6 | Hito 7 | Hito 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23/01 – 05/02 | 06/02 – 05/03 | 06/03 – 19/03 | 20/03 – 09/04 | 10/04 – 07/05 | 08/05 – 21/05 | 22/05 – 04/06 | Por determinar |
| Planteamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado del arte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de diagramas E/R y relacional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requisitos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicialización del repositorio Git |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de la base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura del sistema (diagrama) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups interfaz de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend: Spring Boot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend: entidades y repositorios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend: controladores REST (CRUD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend: Autenticación JWT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend: endpoints de sincronización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: JavaFX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: conexión a API |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: CRUD de recursos (UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: búsqueda y filtros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: persistencia local (SQLite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend: sincronización offline |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias (backend) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración (API + MongoDB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de sincronización |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del cliente de escritorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración EC2 + Docker (MongoDB) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue del backend en AWS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulación de presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega final |  |  |  |  |  |  |  |  |